АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022г                                                 №22                                     с. Большие Салы                                                        


	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 год 



	


В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2019г. № 152/1 согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2021, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы Администрации

Большесальского сельского поселения                                                          З. Х. Бугаян
Приложение №1 

к постановлению

Администрации 

Большесальского
сельского поселения

от 24.03.2022г №22 
Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» за 2021 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

за 2021 год

В целях развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и устойчивого функционирования транспортной системы Большесальского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2019г. № 152/1 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:
1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большесальского сельского поселения и искусственных сооружений на них (зимнее содержание, планировка проезжей части);

2.  Текущий ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Большесальского сельского поселения; 

3.  Установка дорожных знаков, дорожная разметка, монтаж (ИДН)

4. Оценка, диагностика дорог;
5. Закупка известняка-ракушечника;

6. Приобретение остановочных павильонов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2021 год
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 27.12.2019г. №176.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования", предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования   местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме (96%).

В рамках подпрограммы 2 " Повышение безопасности дорожного движения", предусмотрено два основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения» выполнено в полном объеме (78% - денежная экономия возникла в сфере закупок). 

Основное мероприятие 2.2 «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения» выполнено в полном объеме (94,4%). 
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является своевременное поступление средств из Бюджета Мясниковского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передаче полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год по плану составил 6545,2 тыс. руб., израсходовано 5492,3 тыс. руб. 
бюджет Большесальского сельского поселения – 0 тыс. рублей;

областной бюджет - 0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
бюджет Мясниковского района – 6545,2 тыс. рублей
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2020г №111 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 6545,2 тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6545,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0тыс. рублей;

         безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района – 6545,2 тыс. рублей
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 1052,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» — плановое значение 77%, фактическое значение соответствует плану. 

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» — плановое значение 0, фактическое значение соответствует плану. 

Показатель 3 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших)» - плановое значение 0, фактическое значение соответствует плану. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.3- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 0:3 = 0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна: 0:3 = 0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е. как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз= 5492,3:6545,2 = 0,84;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0:0,84 = 0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:   

УРпр = 1*0,5+0*0,3+0*0,2=0,5
Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2021 № 159 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

 Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы» 

за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник

(должность/ФИО)
	Плановый срок    
реализации 
  
	Фактический срок
	Результат
	Причины не реализации/реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированный
	Достигнутый
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	Администрация поселения
	X
	Х
	Х
	6145,2
	5151,5
	-

	2
	Основное мероприятие: 1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования   местного       значения и искусственных сооружений на них
	Администрация поселения
	01.01.2021 – 31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	6145,2
	5151,5
	-

	3
	Подпрограмма 2 

Повышение безопасности дорожного движения     
	Администрация поселения
	X
	Х
	Х
	400,0
	340,8
	

	4
	Основное мероприятие:2.1

Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения.
	Администрация поселения
	01.01.2021 – 31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	200,0
	140,8
	

	5
	Основное мероприятие:2.2 Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения.
	Администрация поселения
	01.01.2021 – 31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	200,0
	200,0
	

	6
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	X
	 Х
	Х
	6545,2
	5492,3
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы 

Большесальского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 г.
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная
программа      

«Развитие транспортной системы»
	Всего
	6545,2
	6545,2
	5492,3

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	6545,2
	6545,2
	5492,3

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	Всего
	6145,2
	6145,2
	5151,5

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	6145,2
	6145,2
	5151,5

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1 «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них»
	Всего
	6145,2
	6145,2
	5151,5

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	6145,2
	6145,2
	5151,5

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
	Всего
	400,0
	400,0
	340,8

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	400,0
	400,0
	340,8

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1

Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения.
	Всего
	200,0
	200,0
	140,8

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	200,0
	200,0
	140,8

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2 «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения.» 
	Всего
	200,0
	200,0
	200,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	200,0
	200,0
	200,0

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы 

Большесальского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы» за 2021 год
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Ковалевского поселения «Развитие транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	77
	77
	77
	-

	Подпрограмма 2   «Повышение безопасности дорожного движения»                       

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	0
	0
	0
	-

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 пострадавших)
	процент
	0
	0
	0
	-


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы 

Большесальского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году
Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы»
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
	х
	х
	1052,9
	

	Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	х
	х
	993,7
	

	Основное мероприятие 1.1 «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них»


	6145,2
	5151,5
	993,7
	-

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
	х
	х
	59,2
	

	Основное мероприятие 2.1

Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения
	200,0
	140,8
	59,2
	

	Основное мероприятие 2.2 «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения»
	200,0
	200,0
	
	

	ВСЕГО:
	6545,2
	5492,3
	1052,9
	-


Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы»
ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>
	Объем фактических расходов

	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств 
консолидированного бюджета

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
	
	
	5492,3
	

	2
	Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	 
	 
	5151,5
	100

	3
	Основное мероприятие 1.1 «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них»


	
	
	5151,5
	100

	4
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
	
	
	340,8
	100

	5
	Основное мероприятие 2.1

Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения
	
	
	140,8
	100

	6
	Основное мероприятие 2.2 «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения»
	
	
	200,0
	100

	
	Итого
	
	
	5492,3
	


Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы»
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	3
	0
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы»
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	3
	0
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение №2 

к постановлению

Администрации 

Большесальского 

сельского поселения

от 24.03.2022г №22
Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы: 

 «Развитие транспортной системы» за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат реализации  (краткое описание) 
	Фактическая дата начала   
реализации 
	Фактическая дата 

окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы 
бюджета на реализацию 

муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	х
	х
	х
	6545,2
	6545,2
	5492,3
	Экономия 1052,9 тыс.руб

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них»


	Администрация Большесальского сельского поселения
	Улучшение качества дорог
	01.01.2021
	31.12.2021
	6145,2
	6145,2
	5151,5
	Экономия 993,7 тыс.руб сложилась в результате экономии в рамках контрактов по зимнему содержанию дорог.

	2
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	Обеспечение безопасного дорожного движения
	01.01.2021
	31.12.2021
	400,0
	400,0
	340,8
	Экономия 59,2 тыс.руб

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1

Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	200,0
	200,0
	140,8
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2 «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	200,0
	200,0
	200,0
	

	3
	Итого по муниципальной программе:
	х
	х
	х
	х
	6545,2
	6545,2
	5492,3
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ


	х
	х
	х
	6545,2
	6545,2
	5492,3
	


