АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025г                                                   №43	с. Большие Салы

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Развитие транспортной системы» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2019г.

№ 152/1, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2024, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за ведущим специалистом Администрации Большесальского сельского поселения Бахмутским Б.С.

| Глава Администрации Большесальского сельского поселения | Н. Д. Джемилия |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 03.03.2025 №43

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и устойчивого функционирования транспортной системы Большесальского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2019г. № 152/1

«Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

  - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большесальского сельского поселения и искусственных сооружений на них (зимнее содержание, планировка проезжей части);

  - Текущий ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Большесальского сельского поселения;

  - Установка дорожных знаков, дорожная разметка, монтаж (ИДН)

  - Оценка, диагностика дорог;

  - Закупка известняка-ракушечника;

  - Приобретение остановочных павильонов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2024 год

Достижению  результатов  в  2024  году  способствовала  реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.12.2023г. №260.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования", предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме (95,1%).

Основное мероприятие 1.8 «Реализация инициативного проекта» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 " Повышение безопасности дорожного движения", предусмотрено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения.» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление средств из Бюджета Мясниковского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передаче полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год по плану составил 11047,0 тыс. руб., израсходовано 10522,9 тыс. руб.

бюджет Большесальского сельского поселения – 240,8 тыс. рублей; областной бюджет – 3437,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 7368,4 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2023г №85 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 11047,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11047,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 240,8 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 3437,8 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района – 7368,4 тыс. рублей. Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета  Большесальского  сельского

поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 524,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» — плановое значение 68%, фактическое значение соответствует плану.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» — плановое значение 0, фактическое значение соответствует плану.

Показатель 3 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» - плановое значение 0, фактическое значение соответствует плану.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.3- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 3:3 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна: 3:3 = 1;

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е. как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз= 10522,9:11047,0 = 0,95;

  - Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 1:0,95 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация

муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 № 313 утвержден Единый аналитический план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственны й исполнитель, соисполнител ь, участник (должность/Ф ИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причин ы не реализа ции/реа лизации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированный | Достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Администра ция поселения | X | Х | Х |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие: 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администра ция поселения | 31.12.2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Обеспечено содержание 100% автомобильных дорог, расположенных на территории МО «Большесальское сельское поселение» | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.8 Реализация инициативного проекта | Администра ция поселения | 31.12.2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | уменьшение доли про- тяженности автомо- бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в |  |

|  |  |  |  |  |  | протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция поселения | X | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие:2.1 Разметка дорог, установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения | Администра ция поселения | 31.12.2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности пешеходов, обеспечение соблюдения БДД и ПДД | На автомобильных дорогах систематически обновлялась дорожная разметка, что обеспечило безопасность Пешеходов. Систематически проводились работы по замене дорожных знаков и установке новых. |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | Х | Х |  |  | - |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактически е расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальн ой программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 11047,0 | 11047,0 | 10522,9 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 10806,2 | 10806,2 | 10282,1 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 3437,8 | 3437,8 | 3437,8 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Всего | 10678,4 | 10678,4 | 10154,3 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 10437,6 | 10437,6 | 9913,5 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 3437,8 | 3437,8 | 3437,8 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание авто- мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Всего | 7897,5 | 7897,5 | 7373,4 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет | 7897,5 | 7897,5 | 7373,4 |

|  | Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1467,8 | 1467,8 | 1467,8 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Реализация инициативного проекта | Всего | 2780,9 | 2780,9 | 2780,9 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 2540,1 | 2540,1 | 2540,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 1970,0 | 1970,0 | 1970,0 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 368,6 | 368,6 | 368,6 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 368,6 | 368,6 | 368,6 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разметка дорог, установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения | Всего | 368,6 | 368,6 | 368,6 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 368,6 | 368,6 | 368,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ковалевского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 68 | 68 | 68 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно- транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | х | х | 524,1 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | х | х | 524,1 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со- оружений на них» | 7897,5 | 7373,4 | 524,1 | - |
| Основное мероприятие 1.8 Реализация инициативного проекта | 2780,9 | 2780,9 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | х | х | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разметка дорог, установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения | 368,6 | 368,6 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: | 11047,0 | 10522,9 | 524,1 | - |

Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 3437,8 |  | 7085,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | 3437,8 |  | 6716,5 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис- кусственных сооружений на них» | 1467,8 | 99,0 | 66354,1 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1.8 Реализация инициативного проекта | 1970,0 | 70,8 | 810,9 | 29,2 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  | 368,6 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Разметка дорог, установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения |  |  | 368,6 | 100 |
|  | Итого | 3437,8 |  | 7085,1 |  |

Приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение № 7 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение №2 к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 03.03.2025 №43

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факт ическ ая дата начал а реали зации | Факти ческая дата оконч ания реализ ации, наступ ления контр ольног о событ ия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенн ых средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот рено муниципал ьной программо й | предусмо трено сводной бюджетн ой роспись ю | факт на отчетну ю дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х | 10678,4 | 10678,4 | 10154,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание авто- мобильных дорог общего пользования местного | Администрация Большесальского сельского поселения | Улучшение качества дорог | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 7897,5 | 7897,5 | 7373,4 | Экономия 524,1 тыс.руб сложилась |

|  | значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  | в результате экономии в рамках контрактов по зимнему содержани ю дорог. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.8 Реализация инициативного проекта | Администрация Большесальского сельского поселения | Улучшение качества дорог | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2780,9 | 2780,9 | 2780,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Большесальского сельского поселения | Обеспечение безопасного дорожного движения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 368,6 | 368,6 | 368,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разметка дорог, установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения | Администрация Большесальского сельского поселения | Обеспечение безопасного дорожного движения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 368,6 | 368,6 | 368,6 |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 11047,0 | 11047,0 | 10522,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ | х | х | х | 11047,0 | 11047,0 | 10522,9 |  |