АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


13.02.2019г.  
                                № 29                             с.Большие Салы
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы  

«Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» по итогам 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 12.09.2013 №103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения              

                                          постановляет: 

     1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» по итогам 2018 года согласно приложению.

    2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

    3.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставить за Ведущим специалистом - С.Ж.Оганнесяном.
Глава Администрации 

Большесальского сельского поселения                                 Г.А.Поповян
                                                                                                                                                                                                                   Приложение к постановлению 

Администрации Большесальского сельского поселения
от 13.02.2019 №29
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы 

 «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2018 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия


	Ответственный 
 исполнитель  

	Результат реализации  (краткое описание) 
	Фактическая дата начала   
реализации 
	Фактическая дата 

окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета на реализацию 

муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Заключено   
контрактов на 

отчетную дату, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	факт на 
отчетную 
дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 

Развитие жилищного хозяйства
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	93,4
	92,0
	92,8

	1.1
	Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов         
	Администрация Большесальского сельского поселения
	Улучшение жилищных условий
	01.01.2018
	31.12.2018
	73,1
	73,0
	73,0

	1.2
	Ремонт мягкой кровли         
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО)
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	5,9
	5,8
	5,8

	1.3
	Обновление информационной базы ИБ ЖКХ


	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	13,4
	13,0
	13,0

	1.4
	Расходы за электроэнергию 
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	1,0
	0,2
	1,0

	
	Всего по программе:
	
	
	
	
	93,4
	92,0
	92,8


