АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2025г                                    № 263                                        с. Большие Салы

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Большесальского сельского поселения от 15.10.2024г № 238 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и от 16.12.2019г. № 152/1 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы», Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, но не ранее 1 января 2026 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                             Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения от 23.12.2025 №263

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Большесальского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Мясниковского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 10222,6 | - | - | 10222,6 | – | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план график | X | 01.04.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 30.06.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 16.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | X | 25.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Осуществлено информирование населения о правилах БДД | X | 01.04.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Проведен мониторинг состояния ИДН, дорожных знаков и пешеходных переходов | X | 01.03.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведен мониторинг состояния ИДН, дорожных знаков и пешеходных переходов | X | 01.08.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Осуществлено информирование населения о правилах БДД | X | 01.08.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 10222,6 | - | - | 10222,6 | – | – |
|  |  | X | X | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | 10222,6 | - | - | 10222,6 | – | – |