АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2025г                                               №265                         с. Большие Салы

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Большесальского сельского поселения» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Большесальского сельского поселения от 15.10.2024г № 238 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и от 27.12.2018 г. № 234 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Большесальского сельского поселения»,  Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Большесальского сельского поселения» на 2026 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, но не ранее 1 января 2026 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                           Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения  от 23.12.2025 №265

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Большесальского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Мясниковского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ### 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды» |  |  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «С Администрацией Мясниковского района заключено соглашение о передаче полномочий» | X |  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | X |  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | X |  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | X |  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения» | 01.02.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 1 034,8 | 955,1 |  |  | 79,7 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Реализованы проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» | 01.02.2025 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «С Администрацией Мясниковского района заключено соглашение о передаче полномочий» | X | 01.05.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | X | 01.07.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | X | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка результата структурного элемента «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | X | 20.01.2027 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территории Большесальского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | – | – | – | – | – | – |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Реализовано мероприятие по благоустройству территорий общего пользования» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Оповещены муниципальные учреждения и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты | X | 30 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Собраны плановые значения с муниципальных учреждений о количестве и виде запланированных мероприятий | X | 30 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Состоялся весенний месячник чистоты | X | 30 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Подведены итоги проведенного весеннего месячника чистоты | X | 30 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1034,8 | 955,1 |  |  | 79,7 |  |
|  |  | X | X | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | 1034,8 | 955,1 |  |  | 79,7 |  |