АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2023 г. 	                                    №259                                           с. Большие Салы

О внесении изменений в Постановление Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2019г. № 152/1 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Большесальское сельское поселение», Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и распоряжением Администрации Большесальского сельского поселения от 12.10.2018 № 29 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большесальского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области»,  Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2019г. № 152/1, изложив в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Большесальского сельского поселения Бахмутского Б.С.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                                 Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения

от 14.12.2023г №259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| Наименование программы | Развитие транспортной системы Большесальского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Большесальского сельского поселения |  |
| Соисполнитель программы | отсутствует |  |
| Участники программы | 1. Администрация Большесальского сельского поселения (далее – Администрация поселения) |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - Подпрограмма) | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
|  | 2. Повышение безопасности дорожного движения. |  |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |  |
| Цели программы | 1. Создание условий для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и устойчивого функционирования транспортной системы Большесальского сельского поселения. |  |
|  | 2. Повышение уровня безопасности движения. |  |
| Задачи программы | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. |  |
|  | 2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
|  | 3. Улучшение транспортного обслуживания населения. |  |
|  | 4. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях. |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент. |  |
|  | 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |
|  | 3.Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |
| Этапы и сроки реализации программы | На постоянной основе, этап реализации соответствует одному году |  |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2020 – 2026годы составляет - 55342,7 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 5054,2 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 6545,2 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 8091,2 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 12401,0 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 9684,3 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 6783,4 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 6783,4 тыс. рублей. |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета – 3950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 1980,0 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 1970,0 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 0,0 тыс. рублей. |
|  | за счет средств бюджета Мясниковского района (далее бюджет района) – 50991,9 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 5054,2 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 6545,2тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 8091,2 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 10261,0 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 7473,5 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 6783,4 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 6783,4 тыс. рублей. |
|  | за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения (далее бюджет поселения) – 400,8 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 160,0 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 240,8 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 0,0 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Большесальского сельского поселения. |  |
|  | 2. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов в Большесальском сельском поселении. |  |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

транспортной системы Большесальского сельского поселения.

### Расположение Большесальского сельского поселения (далее – поселение) в непосредственной близости к г. Ростову-на-Дону создает выгодные условия для развития дорожной и транспортной инфраструктуры.

### Несмотря на общий рост экономических показателей в сфере транспорта, а также выгодное географическое положение, на территории поселения практически отсутствуют крупные складские комплексы и логистические терминалы, центры.

### В настоящее время транспортный комплекс поселения представлен автомобильным транспортом.

### На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития поселения.

### Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается.

##### Автомобильные дороги имеют важное стратегическое значение для транспортного комплекса Большесальского сельского поселения.

##### Территорию поселения пересекает федеральная магистраль, автодороги регионального, межмуниципального и местного значения северный объезд г. Ростова-на-Дону, соединяющий трассы М-4 и М-23.

##### Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Большесальском сельском поселении составляет 44,4 километра, в том числе протяженность внутрипоселковых дорог с твердым покрытием – 24,8 километров.

##### Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 44 процента.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции и капитального ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях острой нехватки средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

## Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

## ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы.

Основными целями программы является создание условий для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и устойчивого функционирования транспортной системы поселения, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основных целей программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением их пропускной способности и улучшением условий движения автотранспорта;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении №1 к программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении №2 к программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении №3 к Программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Большесальского сельского поселения, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

## Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм.

Достижение целей программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Повышения безопасности дорожного движения».

Обоснованность их выделения в программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

- возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

- высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства и муниципальных образований в их финансировании;

- комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения.

Перечень подпрограмм и их основных мероприятий приведен в приложении №4 к программе.

## Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы.

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, средств дорожного фонда поселения.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию программы представлена в приложении №5 к программе. Информация о расходах областного, районного бюджетов и бюджета поселения на реализацию программы представлена в приложении №6 к программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Большесальского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения.

## В рамках программы Большесальскому сельскому поселению выделяются денежные средства из вышестоящих бюджетов по следующим направлениям:

- капитальный ремонт дорог и тротуаров, включая разработку проектной документации;

- строительство и реконструкция дорог и тротуаров, включая разработку проектной документации;

- ремонт и содержание дорог и тротуаров.

## Раздел 5. Методика оценки эффективности программы.

## Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

, где:

## E – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программы;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) программы.

## В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

## высокий (E 95%);

## удовлетворительный (E 75%);

## неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------,

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   75%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

## Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

## участников программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых мероприятий.

План реализации программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией поселения (Сектором по вопросам ЖКХ).

План реализации программы утверждается Администрацией поселения не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Сектор по вопросам ЖКХ Администрации поселения ежегодно не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет в Администрацию поселения предложения по включению в план реализации программы.

Администрация поселения по предложению Сектора по вопросам ЖКХ может вносить изменения в план реализации программы, не влияющие на параметры программы.

Сектор по вопросам ЖКХ Администрации поселения:

- обеспечивает разработку программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации поселения об утверждении программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру программы, а также перечень участников программы;

- организует реализацию программы, вносит предложения главе Администрации поселения об изменениях программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу Администрации Мясниковского района сведения о реализации программы;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации программы и вносит их на рассмотрение Администрации поселения;

- подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации поселения проект постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации поселения.

Участник программы:

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав программы, в рамках своей компетенции;

- представляет Сектору по вопросам ЖКХ предложения при разработке программы в части мероприятий подпрограмм, входящих в состав программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет Сектору по вопросам ЖКХ информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации Мясниковского района;

- представляет Сектору по вопросам ЖКХ информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Администрация поселения представляет всю необходимую информацию о ходе реализации программы в Администрацию Мясниковского района.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования местного значения»

7.1. Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации Большесальского сельского поселения (Сектор по вопросам ЖКХ) |
| Соисполнитель подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Большесальского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и устойчивое функционирование транспортной системы Большесальского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. |
|  | 2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | 3. Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этап реализации соответствует одному году |

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы на 2020 – 2026 годы составляет - 52132,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 4754,2 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 6145,2 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 7637,2 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 11844,3 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 9184,3 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 6283,4 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 6283,4 тыс. рублей. |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета – 3950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | - |
|  | 2021 год | - |
|  | 2022 год | - |
|  | 2023 год | 1980,0 тыс.рублей; |
|  | 2024 год | 1970,0 тыс.рубле; |
|  | 2025 год | - |
|  | 2026 год | - |
|  | за счет средств бюджета Мясниковского района (далее бюджет района) – 47781,2 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 4754,2 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 6145,2 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 7637,2 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 9704,3 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 6973,5 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 6283,4 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 6283,4 тыс. рублей. |
|  | за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения (далее бюджет поселения) – 400,8 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 160,0 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 240,8 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 0 тыс. рублей. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Большесальского сельского поселения. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения. |
| --- | --- |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

В настоящее время в поселении технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) в поселении составила 29,3 км. Параметры дорог соответствуют нормативам IV-V категории, на 67 процентов общей протяженности отсутствует усовершенствованное покрытие, на 33 - процентах твердое покрытие. На дорогах с покрытием имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса поселения относятся следующие:

- наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог поселения;

- существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Для достижения основной цели программы в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них (обеспечение восстановления ежегодного износа автомобильных дорог, повышение технического уровня дорог на основе модернизации и применения инновационных технологий);

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением их пропускной способности и улучшением условий движения автотранспорта (подготовка проектной документации);

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Задачей является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

## 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

## Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения.

## 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

При реализации подпрограммы предполагается привлечение финансирования из областного бюджета, районного бюджета, бюджета поселения.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Администрации Мясниковского района отчет об использовании средств по направлениям, а также по установленной Администрацией района форме.

Сектор по вопросам ЖКХ осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, автомобильных дорог и тротуаров;

- ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

8.1. Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | Повышения безопасности дорожного движения. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации Большесальского сельского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Большесальского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи подпрограммы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
|  | 2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации – 2020 – 2026 годы; Этапы реализации не выделяются. |

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы на 2020 – 2026 годы составляет - 3210,7 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 300,0 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 400,0 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 454,0 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 556,7 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 500,0 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 500,0 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 500,0 тыс. рублей. |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | - |
|  | 2021 год | - |
|  | 2022 год | - |
|  | 2023 год | - |
|  | 2024 год | - |
|  | 2025 год | - |
|  | 2026 год | - |
|  | за счет средств бюджета Мясниковского района (далее бюджет района) – 3210,7 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 300,0 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 400,0 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 454,0 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 556,7 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 500,0 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 500,0 тыс. рублей; |
|  | 2026 год | 500,0 тыс. рублей. |
|  | за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения (далее бюджет поселения) – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2020 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2021 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2022 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2023 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2024 год | 0 тыс. рублей; |
|  | 2025 год | 0 тыс. рублей. |
|  | 2026 год | 0 тыс. рублей. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Большесальском сельском поселении. 2. Сокращение к 2026 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| --- | --- |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов поселения.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы: в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

## Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории поселения;

участие поселенческих команд в профильных сменах юных инспекторов движения, детских конкурсах, викторинах;

установка рекламы, направленной на безусловное соблюдение участниками дорожного движения правил дорожного движения.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы получение субсидий из областного бюджета и районного бюджета не планируется.

### Приложение №1 к Программе

### «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы «Развитие транспортной системы», подпрограмм и их значениях.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа ««Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | процент | 77 | 74 |  | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | человек | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). | условные единицы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 34,3 | 33 |  | 31,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | человек | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). | условные единицы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение №2 к Программе

### «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6. Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |

### Приложение №3 к Программе

### «Развитие транспортной системы»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | процент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД Мясниковского района по итогам 2012 года (4 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2026 году |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД Мясниковского района по итогам 2012 года (4 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2026 году |

### Приложение №4 к Программе

### «Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий

программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями Муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  | отремонтировать 3 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  | - |  |  |
| 1.4. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  | - | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Строительство и реконострукция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  | - |  |  |
| 1.6. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  | - |  |  |
| 1.7. | Улучшение транспортного обслуживания населения |  | Администрация поселения | 2020 | 2026 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разметка дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения. |  | Администрация поселения | 2020 |  | 2026 | Обеспечение безопасности пешеходов | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения | сокращение к 2026 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения. |  | Администрация поселения | 2020 |  | 2026 | Обеспечение соблюдения БДД и ПДД | увеличение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения, увеличение ДТП. | сокращение к 2026 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества ДТП |

### Приложение № 5 к программе

### «Развитие транспортной системы»

Расходы

бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию программы 
«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| Программа | Развитие транспортной системы | Администрация поселения | 951 | 0409 | - | - | 5054,2 |  | 6545,2 | 8091,2 | 12401,0 |  | 9684,3 | 6783,4 | 6783,4 |
| Подпрограмма 1. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Администрация поселения | 951 | 0409 | 0710000000 | 240 | 4754,2 |  | 6145,2 | 7637,2 | 11844,3 |  | 9184,3 | 6283,4 | 6283,4 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация поселения | 951 | 0409 | 0710085430 | 240 | 4754,2 |  | 6145,2 | 4649,3 | 9069,1 |  | 6403,4 | 6283,4 | 6283,4 |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация поселения | 951 | 0409 | 0710085430 | 240 | 0,0 |  | 0,0 | 2987,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация поселения |  | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация поселения |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация поселения |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация поселения |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Улучшение транспортного обслуживания населения | Администрация поселения |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Реализация инициативного проекта | Администрация поселения | 951 | 0409 | 07100S4640 | 240 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2775,2 | 2780,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация поселения | 951 | 0409 | 0720000000 | 240 | 300,0 |  | 400,0 | 454,0 |  | 556,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Разметка дорог, установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом организации дорожного движения | Администрация поселения | 951 | 0409 | 0720085430 | 240 | 300,0 |  | 400,0 | 454,0 |  | 556,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение №6 к программе

«Развитие транспортной системы»

Расходы

областного бюджета, районного бюджета, бюджета поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование Программы, Подпрограммы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Развитие транспортной системы | всего | 5054,2 | 6545,2 | 8091,2 | 12401,0 | 9684,3 | 6783,4 | 6783,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 1970,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 5054,2 | 6545,2 | 8091,2 | 10261,0 | 7473,5 | 6783,4 | 6783,4 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 240,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | всего | 4754,2 | 6145,2 | 7637,2 | 11844,3 | 9184,3 | 6568,8 | 6568,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 1970,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 4754,2 | 6145,2 | 7637,2 | 9704,3 | 6973,5 | 6568,8 | 6568,8 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 240,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения | всего | 300,0 | 400,0 | 454,0 | 556,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 300,0 | 400,0 | 454,0 | 556,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |