
Администрация Большесальского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.05.2025 г.                                       № 96                                      с. Большие Салы
Об оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2025-2026 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:
1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. (Приложение № 2).
3. Уведомить теплоснабжающую организацию и потребителей тепловой энергии о графике проверки объектов, расположенных на территории Большесальского сельского поселения, по оценке готовности к отопительному периоду. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                               Н.Д. Джемилия
Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Большесальского сельского поселения от 

16.05.2025г. №96
Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.
Общие положения
1.1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. в Большесальском сельском поселении (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Программа определяет порядок действий комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. Большесальского сельского поселения и выдачи проверяемым лицам актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.
Программой определяется перечень лиц, подлежащих проверке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг., согласно приложению № 1 и №2.
1.2. Программой устанавливаются следующие сроки проведения проверок обеспечения готовности для проверяемых лиц:

1.3. С выдачей актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. с 04.08.2025 г до 10.09.2025:

- для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно - пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

- для управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- для лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;

1.4. С выдачей актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов с 04.08.2025 г. до 20.10.2025 г.:
- для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

- для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций;

1.5. С выдачей актов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. - до даты окончания отопительного периода, в случае невыдачи в установленные сроки паспортов готовности к отопительному периоду 
2025 – 2026 гг. 
1.6. К объектам оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, относятся объекты теплоснабжения принадлежащие таким организациям на праве собственности или ином законном основании, в том числе блочно-модульные, крышные котельные, пристроенные котельные, котельные иных типов и собственные источники тепловой энергии для социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, находящиеся в пределах территории Большесальского сельского поселения, а также источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.7. К объектам оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно - пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие  установки  подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, относятся теплопотребляющие установки, инженерные коммуникации, принадлежащие указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.8. К объектам оценки обеспечения готовности управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами и лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений 
в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если  собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным  домом не выбран или выбранный способ  управления не реализован, относятся теплопотребляющие установки, инженерные коммуникации и иное общедомовое имущество, обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое оборудование), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
1.9. Результаты оценки обеспечения готовности проверяемого лица оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, по форме приложения №4 к настоящей Программе. К акту прикладываются оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду согласно формам, определенным приложением № 1 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234.
1.10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду составляется по образцу согласно приложению №5 к настоящей Программе и выдается Администрацией Большесальского сельского поселения не позднее 5 дней с даты подписания акта в случаях если проверяемое лицо имеет уровень готовности «Готов», а также в случае уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии, выходят за рамки сроков, установленных настоящей Программой.
Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливается их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности, определяемых согласно Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2.4. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности проверяемых лиц определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
2.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9. 
2.6. В случае неполного устранения проверяемыми лицами замечаний, указанных в акте проверки обеспечения готовности в установленные сроки, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные соответствующим надзорным органам федеральной и региональной исполнительной власти в целях возбуждения дел об административных правонарушениях.

Приложение № 1
 к программе проведения оценки 

обеспечения готовности 

к отопительному периоду
Перечень 
потребителей тепловой энергии
МУП «Коммунальщик» :

Котельная с. Большие Салы

- Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/1;

- Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/2;

- Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/3;

- Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/4.
Приложение № 2

 к программе проведения оценки 

обеспечения готовности 

к отопительному периоду
Перечень РСО, подлежащих проверке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

	N

 п/п
	Категория объекта
	Наименование организации, в отношении объектов которой будет проводиться проверка
	Объекты, подлежащие проверке
	Срок проведения проверки

	1.
	Теплоснабжающая организация
	МУП Большесальского сельского поселения «Коммунальщик»
	Котельная, с. Большие Салы, ул. Заводская, 33/5


	04.08.2025- 02.09.2025г.г.


Приложение № 3

 к программе проведения оценки 

обеспечения готовности 

к отопительному периоду
График

график проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Большесальского сельского поселения, по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	№ п/п
	Объекты проверки
	Мероприятия
	Сроки проверки

	1
	МУП «Коммунальщик» 


	Предусмотренные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
	04.08.2025- 02.09.2025г.

	2
	СДК с. Большие Салы Большесальского сельского поселения 
	
	

	3
	СДК с. Несветай Большесальского сельского поселения
	
	

	4
	Здание Администрации Большесальского сельского поселения
	
	


Приложение № 4

 к программе проведения оценки 

обеспечения готовности 

к отопительному периоду
АКТ № ____

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025/2026 гг.

       
__________________________                                  "____" __________ 20__ г.
        (место составления акта)                                        (дата составления акта)

 

Комиссия, образованная_______________________________________________,
             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

______________________________________________________________________,
    (Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "_____" ______ 20__ г.  по "_____" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________
    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
 Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;
    NN ________________________.

 
    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

 
    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

  
	Объект оценки обеспечения готовности 
	Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

	1. 
	  

	2. 
	  

	3. 
	  

	NN 
	  


  

    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

  
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности 
	Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

	  
	  


  

    Приложение:

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)

 

Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

 

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
    "______" ___________ 20____ г. __________________________________
                                                              (подпись, расшифровка подписи руководителя
                                                                               (его уполномоченного представителя) в отношении                            
                                                                          которого проводилась оценка обеспечения
                                                                          готовности к отопительному периоду)
Приложение № 5

 к программе проведения оценки 

обеспечения готовности 

к отопительному периоду
ПАСПОРТ
	обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

	Выдан 


	(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному

периоду)

	В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:


1. 
;
2. 
;
3. 
;
NN          ______________________.
Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
	        Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от_______________№ ___________________.

	

	__________________________________________________________________

	(подпись, расшифровка подписи председателя комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)


Приложение № 2

 к постановлению Администрации 

Большесальского сельского поселения от 
16.05.2025г. №96
Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Председатель комиссии:

Джемилия Н.Д.                                            Глава Администрации Большесальского сельского поселения;                                              
Члены комиссии:

Багян С.О.                                                     ведущий специалист (по земельным и имущественным отношениям);

Чобанян Т.М.                                               директор МУП «Коммунальщик»;

Майкоглуян Е.А.                                         начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района;

Перевозная С.В.                                           Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями (Ростехнадзор).
