АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2025 г.                                        №99                                    с. Большие Салы
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Большесальского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг., руководствуясь Уставом муниципального образования «Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения
постановляет:

1. Утвердить план подготовки жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 г. (приложение 1).
        2.  Утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 г. (приложение 2).

3. Теплоснабжающей организации проанализировать итоги работы теплоисточников в осенне-зимний период 2024-2025гг. до 15.09.2025 г. обеспечить выполнение ремонтно-​профилактических работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. в полном объеме.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Большесальского сельского поселения: 

4.1. принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

4.2. разработать и согласовать с ресурсоснабжающими организациями график погашения задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.
 5. Рекомендовать руководителям энерго-, тепло- и газоснабжающих организаций:
5.1. до 15.09.2024 г. завершить подготовку теплоисточников, энергоустановок и газового оборудования к эксплуатации в осенне- зимний период 2025-2026 гг.;
5.2. до 24.09.2025 г. организовать проведение пробных пусков всех тепловых сетей и теплоисточников;

5.3. в случае невыполнения предприятиями и организациями, потребляющими топливно-энергетические ресурсы, графиков погашения задолженности и не обеспечения текущих платежей применять к указанным потребителям санкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры поселения еженедельно рассматривать на своих заседаниях ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. жилищного фонда, социальной сферы и объектов социальной инфраструктуры.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава Администрации
Большесальского сельского поселения


          

Н.Д. Джемилия
                                                                                                    Приложение 1 к постановлению

Администрации Большесальского 
сельского поселения

от 16.05.2025 г. №99
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.)

1.
Продолжительность отопительного периода


2022-2023 гг. - 20.10.2022 - 17.04.2023


2023-2024 гг. - 17.10.2023 - 08.04.2024


2024-2025 гг. - 17.10.2024 - 14.04.2025

2.
Погодные условия


2022-2023 гг. - низкая температура наружного воздуха: «минус» 180C, одна недели


2023-2024 гг. - аномально низкая температура наружного воздуха: «минус» 220C, одна неделя


2024-2025 гг. - низкая температура наружного воздуха: «минус» 180C, одна неделя

3.
Количество потребленной объектами тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета или определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета


2022-2023 гг.



2023-2024 гг.



2024-2025 гг.


4.
Схемные условия


2022-2023 гг. - количество котельных 1 единица их них котельных на природном газе 1 ед.

-
количество тепловых энергоустановок - 3 котлов из них водогрейных 3 единиц.


2023-2024 гг. - количество котельных 1 единица их них котельных на природном газе 1 ед.

-
количество тепловых энергоустановок - 3 котлов из них водогрейных 3 единиц.


2024-2025 гг. - количество котельных 1 единица их них котельных на природном газе 1 ед.

-
количество тепловых энергоустановок - 3 котлов из них водогрейных 3 единиц.

5. Режимные условия


2022-2023 гг. Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам


2023-2024 гг. Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам


2024-2025 гг. Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам

6. Наличие обращений по качеству параметров теплоносителя


2022-2023 гг. - 0 обращений 


2023-2024 гг. - 0 обращений 


2024-2025 гг. - 0 обращений 

7. Технологические нарушения по внутренним причинам


2022-2023 гг. - физический износ трубопроводов, некорректная работа насосов - 0 случаев;


2023-2024 гг. - физический износ трубопроводов, некорректная работа насосов - 0 случаев;


2024-2025 гг. - физический износ трубопроводов, некорректная работа насосов - 0 случаев;

8. Технологические нарушения по внешним причинам


2022-2023 гг. - утечки из-за физического износа тепловых сетей - 0;

-
остановка котельных только в случае отключения электрической энергии - 0 случаев


2023-2024 гг. - утечки из-за физического износа тепловых сетей - 0;

-
остановка котельных только в случае отключения электрической энергии - 0 случаев


2024-2025 гг. - утечки из-за физического износа тепловых сетей - 0;

-
остановка котельных: только в случае отключения электрической энергии - 0 случаев

9. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования


2022-2023 гг.
В штатном режиме


2023-2024 гг.
В штатном режиме


2024-2025 гг.
В штатном режиме

План

подготовки жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

	№ п\п
	Наименование учреждения
	Мероприятия
	Сроки выполнения

	1
	СДК с. Несветай Большесальского сельского поселения
	1. Ревизия запорной арматуры.
2. Промывка системы отопления.
3. Периодическая проверка дымоходов 
4. Косметический ремонт котельной

5. Техническое обслуживание газового оборудования
6. Гидравлическое испытание системы отопления.
	10.05.2025г.-22.05.2025г.
22.05.2025г.-02.06.2025г.
02.06.2025г.-09.06.2025г.
09.06.2025г.-01.07.2025г.

01.08.2025г.-04.08.2025г.

24.08.2025г.

	2
	СДК с. Большие Салы Большесальского сельского поселения
	1. Ревизия запорной арматуры.
2. Промывка системы отопления.
3. Периодическая проверка дымоходов
4. Косметический ремонт котельной
5. Проверка знаний ответственного.
6. Гидравлическое испытание системы отопления.

7. Техническое обслуживание газового оборудования
	10.05.2025г.-22.05.2025г.

22.05.2025г.-02.06.2025г.

02.06.2025г.-09.06.2025г.

09.06.2025г.-01.07.2025г.

02.07.2025г.-15.07.2025г.

24.08.2025г.

25.08.2025г.-28.08.2025г. 



	3
	МУП «Коммунальщик» 
котельная
	1. Замена перегоревших ламп в котельной.
2. Текущий ремонт здания котельной.
3. Уборка мусора на территории котельной.
4. Промывка и гидравлическое испытание системы отопления.

5. Замена утеплителя системы отопления 12 метров.
	01.07.2025г.-10.07.2025г.
01.08.2025г.-27.08.2025г.
05.09.2025г.-08.09.2025г.
04.09.25г.

01.09.2025г.-15.09.2025г.

	4
	Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/1
	1. Замена 1 датчика маевского

2. Промывка системы отопления 


	01.08.2025г.-10.08.2025г.
04.09.2025г.



	5
	Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/2
	1. Замена 1 датчика маевского

2. Промывка системы отопления 


	05.08.2025г.-15.08.2025г.

04.09.2025г.



	6
	Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/3
	1. Промывка системы отопления 


	04.09.2025г.



	7
	Муниципальный жилищный фонд по ул. Заводской, 33/4
	1. Промывка системы отопления 


	04.09.2025г.



	8
	- Здание Администрации Большесальского сельского поселения
- МБОУ СОШ №8
- МБУЗ ЦРБ МР «Большесальская амбулатория»
- МБДОУ «Сказка»
	Обследование зданий
	12.06.2025г.-30.06.2025г. 

	
	
	Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры (при необходимости)
	12.06.2025г.-30.06.2025г.


Приложение 2 к постановлению

Администрации Большесальского 

сельского поселения

от 16.05.2025 г. №99
Состав 

комиссии по подготовке 

жилищно - коммунального хозяйства и инфраструктуры поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Председатель комиссии:
Джемилия Н.Д.                                            Глава Администрации Большесальского сельского поселения;                                              
Члены комиссии:

Багян С.О.                                                     ведущий специалист (по земельным и имущественным отношениям);
Чобанян Т.М.                                               директор МУП «Коммунальщик»;

Майкоглуян Е.А.                                         начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района;

Перевозная С.В.                                           Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями (Ростехнадзор).
